}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante |  |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera |  |
| Sede |  |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | AltoqueCV: Copiloto Inteligente de Empleabilidad (Extensión Web y Plataforma Distribuida). |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura de Sistemas, Aseguramiento de Calidad (QA).. |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación de productos y procesos, Gestionar proyectos informáticos, Construir modelos de datos, Desarrollar soluciones de software sistematizadas. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la alta fricción y repetitividad en la postulación a empleos en portales chilenos (ej. Laborum, Trabajando.com), los cuales requieren datos curriculares altamente específicos. Al ejecutar la automatización mediante inyección del lado del cliente, se superan barreras legales y bloqueos de red (como Cloudflare y anti-bots) que limitan severamente el web scraping tradicional. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Consiste en un ecosistema distribuido compuesto por una Aplicación Web (React/Next.js) para la gestión del "Perfil Maestro" del usuario y una Extensión de Navegador (Plasmo). La extensión inyecta scripts en el cliente para autocompletar formularios, mientras un backend en Python (FastAPI) consulta modelos de IA para calcular el nivel de compatibilidad (Escáner ATS) entre el currículum y la oferta. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige implementar un ciclo de vida completo de software: requiere desarrollo integrado en entornos Full-Stack, construcción de modelos de datos relacionales en PostgreSQL (Supabase), gestión de proyecto ágil, y la implementación rigurosa de pruebas de certificación automatizadas utilizando Cypress. |
| Relación con los intereses profesionales | Permite consolidar la experiencia técnica en la creación de ecosistemas web distribuidos y bots de automatización robustos en Python. Integra los perfiles de arquitectura, desarrollo (DEV) y calidad (QA) del equipo para resolver el desafío complejo de manipular el DOM en navegadores bajo condiciones operativas cambiantes. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo es altamente factible en el plazo de 18 semanas mediante la adopción de metodologías ágiles (Scrumban). Los riesgos de bloqueo IP se mitigan al ejecutar la lógica desde el navegador del usuario final. Los cambios imprevistos en las interfaces de los portales se controlan con alertas automáticas. Además, se aprovechan plataformas Cloud con capa gratuita (Vercel, Supabase) para un despliegue rápido. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un ecosistema web distribuido, compuesto por una plataforma de gestión y una extensión de navegador, para automatizar la postulación en portales de empleo chilenos mediante inyección de código del lado del cliente y análisis de compatibilidad basado en IA. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Desarrollar la interfaz web y la extensión de navegador utilizando React, Next.js y el framework Plasmo para la interacción con el usuario y el DOM. 2. Construir un backend de microservicios con Python y FastAPI para procesar la lógica de negocio e integrar modelos de Inteligencia Artificial. 3. Diseñar e implementar el modelo de datos relacional del "Perfil Maestro" utilizando PostgreSQL para asegurar la integridad de la información. 4. Implementar rutinas de pruebas de software automatizadas utilizando Cypress para monitorear la estructura de los selectores en los portales objetivo. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará utilizando metodologías ágiles, específicamente el marco de trabajo Scrumban. Esta metodología híbrida asegura un flujo continuo de entregas mediante tableros visuales, permitiendo adaptabilidad rápida frente a problemas técnicos o bloqueos externos en páginas de terceros. El ciclo contempla tres fases: diseño de arquitectura de datos, desarrollo iterativo de microservicios (Python/FastAPI) y frontend (React), y la inyección de scripts en cliente (Plasmo). Finaliza con una fase transversal de control de calidad mediante pruebas continuas automatizadas (Cypress).

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Prototipo Plataforma Web y Base de Datos | Endpoint (API) funcional que recibe el texto de un documento y retorna un perfil JSON estructurado.iagramas de arquitectura cloud, modelo entidad-relación de la base de datos y diseño final de interfaces (UI/UX). | Valida el correcto funcionamiento de la extracción de datos con IA antes de acoplarlo al frontend móvil. |
| Avance | MVP Backend IA y Extensión de Navegador | Extensión desarrollada con Plasmo operando en conjunto con la API en Python (FastAPI) para procesar el análisis de compatibilidad (Escáner ATS). | Valida la viabilidad técnica de la inyección en el DOM y la comunicación cliente-servidor evadiendo los bloqueos anti-bot. |
| Avance | Ecosistema AltoqueCV Operativo y Certificado | Sistema integral desplegado en producción, realizando autocompletado en portales reales y monitoreado continuamente con Cypress. | Evidencia el cumplimiento total del objetivo general, entregando un producto de software robusto, testeado ante cambios en páginas de terceros |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Construir modelos de datos | Modelamiento BD y Backend IA | Creación del esquema relacional del 'Perfil Maestro' y desarrollo de la API con FastAPI para gestionar el motor IA. . | PostgreSQL, Python, FastAPI | 4 Semanas | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Es crítico optimizar los tiempos de respuesta del Escáner ATS. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo Plataforma Web | Implementación de las interfaces para registro de usuarios y gestión del perfil. . | React, Next.js, Vercel | 4 Semanas |  | Priorizar la experiencia de usuario (UX) en el ingreso de datos complejos. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo Extensión (Core RPA) | Creación de la extensión para la inyección de los scripts de autocompletado directamente en el navegador. | Plasmo, JavaScript | 4 Semanas |  | Se debe monitorear y sortear las políticas de seguridad (CORS) de los navegadores |
| Realizar pruebas de certificación | Automatización de Pruebas E2E | Diseño de rutinas de prueba diarias para detectar cambios estructurales en portales (ej. Laborum). | Cypress . | 3 Semanas |  | Fundamental para garantizar que la extensión no falle en producción. |
| Gestionar proyectos informáticos | Base de Datos y Lógica de Suscripción | Gestión Scrumban, QA Final y Despliegue pruebas de integración y despliegue. | Tableros Scrumban, GitHub | 3 Semanas |  | Requiere alta sincronización para acoplar el backend con la extensión. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Diseño de Arquitectura, Modelamiento BD y Backend IA | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Plataforma Web y Perfil Maestro |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Extensión Plasmo e Inyección de Código |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatización de Pruebas con Cypress |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Gestión Scrumban, QA Final y Despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.