Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | AltoqueCV: Copiloto Inteligente de Empleabilidad |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura de Sistemas, Aseguramiento de Calidad (QA). |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación de productos y procesos, Gestionar proyectos informáticos, Construir modelos de datos, Desarrollar soluciones de software sistematizadas. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar la alta fricción, pérdida de tiempo y fatiga digital que sufren los postulantes en Chile al rellenar manualmente formularios repetitivos en plataformas de empleo (ej. Laborum, Trabajando.com). La situación se ubica en el mercado laboral digital chileno, caracterizado por altos volúmenes de postulaciones y exigencias curriculares muy específicas por parte de los reclutadores. Esto afecta directamente a profesionales y técnicos jóvenes que buscan empleo activamente. El aporte de valor del proyecto radica en implementar un ecosistema web distribuido y una extensión de navegador que automatiza la postulación mediante inyección de código del lado del cliente, superando barreras técnicas y bloqueos de red (como Cloudflare y anti-bots) que limitan el web scraping tradicional, resguardando además la seguridad de los datos personales. |
| 2. Objetivos | Objetivo General: Desarrollar un ecosistema web distribuido, compuesto por una plataforma de gestión y una extensión de navegador, para automatizar la postulación en portales de empleo chilenos mediante inyección de código del lado del cliente y análisis de compatibilidad basado en IA. Objetivos Específicos: 1. Desarrollar la interfaz web y la extensión de navegador utilizando React, Next.js y el framework Plasmo para la interacción con el usuario y el DOM. 2. Construir un backend de microservicios con Python y FastAPI para procesar la lógica de negocio e integrar modelos de Inteligencia Artificial. 3. Diseñar e implementar el modelo de datos relacional del &quot;Perfil Maestro&quot; utilizando PostgreSQL para asegurar la integridad de la información. 4. Implementar rutinas de pruebas de software automatizadas utilizando Cypress para monitorear la estructura de los portales objetivo. |
| 3. Metodología | Se utilizó la metodología ágil Scrumban, gestionando las actividades a través de tableros en Jira. El ciclo de trabajo comprendió: modelamiento de la base de datos relacional, desarrollo iterativo del backend (FastAPI) y la plataforma web (React), y la estructuración de un riguroso plan de pruebas y certificación bajo estándares ISTQB. Esta metodología fue plenamente pertinente porque combinó la flexibilidad de Kanban para resolver cuellos de botella técnicos imprevistos en interfaces de terceros con la estructura de Scrum (sprints), permitiendo entregas incrementales y controladas. |
| 4. Desarrollo | Etapas o actividades desarrolladas: Durante este ciclo se completó el diseño de arquitectura, el modelamiento de la base de datos en Supabase, el desarrollo del Módulo de Gestión de Cuenta (Registro ALTOQUECV-8, Autenticación ALTOQUECV-19 y Recuperación ALTOQUECV-24) en React, y la redacción formal de la Matriz de Casos de Prueba en Excel. Facilitadores y Dificultades: Como facilitadores destacaron los mockups detallados de Figma y la agilidad de despliegue en Vercel y Supabase. Como dificultades principales se presentaron el manejo de validaciones complejas de formularios adaptadas a los formatos locales (RUT y teléfono) y la sincronización segura de sesiones JWT. Ajustes realizados: Para abordar las dificultades, se priorizó la estabilidad absoluta del núcleo web de autenticación antes de avanzar con la extensión Plasmo. Se ajustó el plan de trabajo enfocando los esfuerzos de QA en validar la matriz de pruebas manuales de caja negra previo a la automatización masiva. |
| 5. Evidencias | - Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. ¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final? |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El desarrollo de este proyecto me permitió reorientar y consolidar mi vocación hacia el Aseguramiento de Calidad (QA Automation) y la arquitectura de software. Comprendí de manera práctica que la calidad no es un añadido final, sino una disciplina transversal que debe estructurarse desde la definición de las historias de usuario y los planes de prueba. Mis intereses profesionales se mantienen enfocados en la ingeniería de pruebas y la estabilidad de sistemas distribuidos. Laboralmente me proyecto como Ingeniero QA o Analista de Calidad, aplicando marcos ágiles y estándares internacionales en equipos de desarrollo de software. |