# Cronograma Macro de Proyecto (Roadmap)

AltoqueCV

Versión 1.0 ● 09/09/2026

| Nombre del Proyecto | AltoqueCV |
| --- | --- |
| Preparado Por | César Antonio Gangas Lineros |
| Fecha (mm/dd/yyyy) | 09/09/2026 |

1. Enfoque de Planificación (Scrumban)	3

2. Cadencia de Trabajo	3

3. Roadmap de Hitos Principales (Q4 2026)	4

4. Gestión de Desviaciones (Varianza de Cronograma)	6

## 1. Enfoque de Planificación (Scrumban)

La ejecución de AltoqueCV no se rige por un cronograma predictivo rígido (Cascada). La planificación se estructura en un modelo de entrega continua basado en la demanda (Pull System) y la gestión de la capacidad (WIP Limits). Este documento presenta el plan de lanzamientos (Release Plan) a alto nivel, dividido en cuatro fases principales que agrupan los esfuerzos de ingeniería.

El trabajo táctico diario se desglosa, estima y prioriza exclusivamente a través del Product Backlog en Jira.

## 2. Cadencia de Trabajo

Para garantizar la previsibilidad de las entregas y la estabilidad del código, el equipo de ingeniería operará bajo los siguientes ciclos:

- Ciclos de Iteración (Sprints): 3 semanas de duración.

- Integración Continua: Despliegues automatizados a entornos de Staging (validación) al finalizar cada Historia de Usuario que cumpla el Definition of Done (DoD).

- Ventanas de Mantenimiento (Hotfixes): Reservadas dinámicamente si las pruebas automatizadas (Cypress) detectan mutaciones en el DOM de portales de terceros (Laborum, Trabajando.com).

## 3. Roadmap de Hitos Principales (Q4 2026)

| Fase | Periodo | Épicas y Entregables Clave | Responsables Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Infraestructura y Arquitectura Base | Mes 1 | - Aprovisionamiento de base de datos relacional (PostgreSQL en Supabase). - Levantamiento del entorno Frontend (Next.js) y repositorios. - Configuración de pipelines CI/CD y despliegue inicial en Vercel. - Estructuración del marco de pruebas E2E (Cypress). | César Gangas (Backend) Amaro Poblete (QA) |
| Fase 2: Core Transaccional y Web App | Mes 2 | - Desarrollo del módulo de autenticación de usuarios. - Creación del CRUD (Create, Read, Update, Delete) para el Perfil Maestro. - Implementación del tablero Kanban de postulaciones (UI/UX). - Desarrollo de los endpoints RESTful base en FastAPI. | Marcela Segovia (Frontend) César Gangas (Backend) |
| Fase 3: Motor Client-Side (Extensión) | Mes 3 | - Compilación del paquete de extensión bajo Manifest V3 (Plasmo). - Desarrollo de Content Scripts para lectura del DOM en portales objetivo. - Programación del inyector de eventos sintéticos (Autocompletado). - Automatización de pruebas de inyección (QA). | Marcela Segovia (Frontend) Amaro Poblete (QA) |
| Fase 4: Inteligencia Artificial y Go-Live | Mes 4 | - Integración y validación de la API del LLM (Escáner ATS). - Pruebas de estrés y latencia en el cálculo de Match de compatibilidad. - Ejecución completa de la suite de regresión E2E. - Despliegue a Producción (Main Branch) y liberación del producto. | César Gangas (Backend) Equipo de Ingeniería |

## 4. Gestión de Desviaciones (Varianza de Cronograma)

Dado el alto grado de incertidumbre tecnológica (dependencia de firewalls externos y cambios en plataformas de terceros), las desviaciones en el cronograma se gestionarán mediante las siguientes directrices:

- Priorización sobre Alcance: Si el esfuerzo de desarrollo excede la capacidad del equipo en un ciclo, se recortará el alcance de funcionalidades secundarias (ej. soporte para portales de empleo menores), protegiendo siempre la fecha de entrega y la calidad del flujo crítico.

- Freno de QA (WIP Limit): Si los errores de inyección o pruebas fallidas superan el límite de capacidad de la columna de validación, el avance del cronograma de nuevas features se congela automáticamente hasta estabilizar el incremento de software.