# Plan de Comunicaciones del Proyecto

AltoqueCV

Versión 1.0 ● 09/09/2026

| Nombre del Proyecto | AltoqueCV |
| --- | --- |
| Preparado Por | César Antonio Gangas Lineros |
| Fecha (mm/dd/yyyy) | 09/09/2026 |

1. Propósito del Plan	3

2. Herramientas y Canales Oficiales (Radiadores de Información)	3

3. Matriz de Ceremonias Ágiles (Scrumban)	3

4. Matriz de Interesados y Flujo de Información Ejecutiva	5

5. Protocolo de Escalamiento de Impedimentos	5

## 1. Propósito del Plan

El objetivo de este documento es establecer los canales oficiales, la frecuencia de interacción y los protocolos de escalamiento para el equipo de ingeniería de AltoqueCV. Al operar bajo una metodología Scrumban, la comunicación no se basa en reportes estáticos extensos, sino en la transparencia en tiempo real del flujo de trabajo, ceremonias ágiles efectivas y la centralización de la información técnica.

## 2. Herramientas y Canales Oficiales (Radiadores de Información)

Para evitar la dispersión y la pérdida de trazabilidad, se definen las siguientes herramientas como únicas fuentes de verdad (Single Source of Truth) para el proyecto:

- Jira Software: Herramienta principal para la gestión del Product Backlog, visualización del tablero Kanban, control de límites WIP (Work In Progress) y seguimiento de incidencias (Bugs).

- Confluence / Repositorio (GitHub/GitLab Wiki): Canal exclusivo para la documentación técnica, manuales de arquitectura, diagramas de base de datos (MER) y contratos de API (Swagger).

- Slack / Microsoft Teams: Canal para comunicación asíncrona diaria, coordinación rápida de swarming (resolución conjunta de bloqueos) y alertas automatizadas (ej. notificaciones de fallos en despliegues de Vercel o pipelines de Cypress).

- Correo Electrónico Corporativo: Uso restringido exclusivamente para la comunicación formal de aprobaciones de hitos, cambios de alcance o reportes ejecutivos hacia el Patrocinador (Sponsor).

## 3. Matriz de Ceremonias Ágiles (Scrumban)

El equipo mantendrá sincronización técnica y estratégica a través de las siguientes ceremonias. Al utilizar Scrumban, la planificación es guiada por la demanda (Pull) y los límites de capacidad.

| Ceremonia | Objetivo | Frecuencia | Participantes | Salida / Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Sincronización táctica de 15 minutos. El enfoque no es reportar estatus, sino identificar cuellos de botella en el tablero y revisar si algún ítem está cerca de superar el límite WIP. | Diaria | Equipo de Ingeniería (César, Marcela, Amaro) | Tablero actualizado, bloqueos identificados. |
| Replenishment (Planning) | Sesión técnica para reabastecer la columna "To Do" cuando los tickets caen por debajo del umbral mínimo. Se verifica que las Historias de Usuario cumplan el Definition of Ready (DoR). | Por Demanda (Triggered by WIP) / Max. cada 3 semanas | Product Owner y Equipo de Ingeniería | Tickets listos para desarrollo, priorizados. |
| Review (Demostración) | Demostración funcional del incremento de software construido (Web App o Extensión) operando en el entorno de validación o producción. | Fin de Ciclo (Mensual) | Equipo de Ingeniería, Patrocinador | Feedback del Patrocinador, Aprobación de Hito. |
| Retrospectiva | Análisis del proceso de trabajo, evaluación de la efectividad de las pruebas E2E (Cypress) y ajuste de límites WIP si se detectaron cuellos de botella en QA. | Fin de Ciclo (Mensual) | Equipo de Ingeniería | Acciones de mejora continua para el siguiente ciclo. |

## 4. Matriz de Interesados y Flujo de Información Ejecutiva

La comunicación con el nivel directivo se mantendrá optimizada para no interrumpir el flujo de desarrollo técnico.

| Interesado | Rol | Requerimiento de Información | Frecuencia | Medio de Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DuocUC | Patrocinador (Sponsor) | Cumplimiento de hitos macro, estado de presupuesto OPEX y métricas de rendimiento (Latencia IA, Tasa de fallos DOM). | Mensual | Informe Ejecutivo (PDF) / Sesión Review |
| César Gangas | Product Owner | Estado del desarrollo técnico, viabilidad de integraciones Backend/Frontend y priorización de Backlog. | Continua | Tablero Jira / Daily Standup |

## 5. Protocolo de Escalamiento de Impedimentos

Cuando un bloqueo técnico o estratégico no pueda ser resuelto dentro de la autonomía del equipo de ingeniería, se seguirá la siguiente ruta de escalamiento:

- Bloqueo Técnico Interno (Ej. Incompatibilidad entre Extensión y API): Se escala inmediatamente en la Daily Standup. Si requiere más de 1 hora de resolución, se convoca una sesión de arquitectura ad-hoc entre el Tech Lead Backend y Frontend Lead.

- Quiebre de Dependencia Externa (Ej. Cambio masivo en DOM de Laborum / Bloqueo WAF): El QA Lead levanta una alerta crítica. Todo el equipo detiene el desarrollo de nuevas funcionalidades (Swarming) para desplegar un Hotfix.

- Escalamiento Directivo (Ej. Necesidad de aumento de cuota en servidor o cambios en fechas de hitos macro): El Product Owner notifica formalmente vía correo electrónico al Patrocinador detallando el impacto técnico, las opciones de mitigación y el requerimiento exacto.