Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Actualmente nos encontramos ejecutando el Sprint 1 del proyecto, enfocado exclusivamente en el Módulo de Gestión de Cuenta. Hemos trabajado en las Historias de Usuario de Registro (ALTOQUECV-8), Inicio de Sesión (ALTOQUECV-19) y Recuperación de contraseña (ALTOQUECV-24). Hasta el minuto, se ha avanzado en el modelamiento de la base de datos de usuarios en Supabase, la construcción de las interfaces en React/Next.js respetando los diseños de Figma, y la redacción del Plan Maestro de Pruebas y la Matriz de Casos de Prueba (Excel) para certificar estas funcionalidades antes de avanzar a la extensión. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Mantenemos el marco Scrumban gestionado a través de Jira. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Evidencia: Tablero Jira activo (Sprint 1) y Matriz de Plan de Pruebas del Módulo de Autenticación. Justificación: Estas evidencias demuestran la correcta aplicación de la metodología ágil para organizar el trabajo y el resguardo de la calidad (QA) mediante la planificación anticipada de escenarios de prueba (Caja Negra y E2E) antes de codificar la lógica final. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Construir modelos de datos | Modelamiento BD y Backend IA | PostgreSQL (Supabase), Python, FastAPI | 4 Semanas | Equipo de Desarrollo | Se está configurando Supabase y los endpoints de FastAPI para el registro de usuarios, la IA aún no inicia | En curso | Ninguno |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo Plataforma Web | React, Next.js, Vercel | 4 Semanas | Equipo de Desarrollo | Maquetación de las vistas de login, registro y validaciones de formularios en React. | En curso | Ninguno |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo Extensión | Plasmo | 4 Semanas | Equipo de Desarrollo | Su desarrollo depende de la estabilización del Módulo de Autenticación web. | No iniciado | Ninguno |
| Realizar pruebas de certificación | Automatización de Pruebas E2E | Cypress, Excel, Jira | 3 Semanas | Amaro Poblete | Solo se ha completado el diseño del Plan de Pruebas manual en Excel, Cypress se configurará después. | No iniciado | Se priorizó documentar la Matriz de Casos de Prueba manuales antes de programar la automatización |
| Gestionar proyectos informáticos | Gestión Scrumban, QA Final y Despliegue | Tableros Jira, GitHub | 3 Semanas | Equipo de Desarrollo | Gestión activa de tickets y épicas en Jira correspondientes al Sprint 1. | En curso | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitador: Tener los mockups de Figma muy detallados y el tablero Jira ordenado nos permitió identificar rápidamente los criterios de aceptación. Dificultad: Ha sido complejo definir todas las validaciones dinámicas del frontend (ej. formato del RUT chileno y teléfono) y cómo conectarlas de forma segura con la base de datos en Supabase. Se abordó creando una exhaustiva Matriz de Pruebas Funcionales antes de programar para no dejar casos borde al azar.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han eliminado actividades, pero se tomó la decisión técnica de no iniciar el desarrollo de la extensión Plasmo hasta que el núcleo web (Perfil Maestro y Autenticación) esté 100% operativo y libre de bugs, ya que la extensión dependerá de las credenciales de este módulo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las fases de IA y Extensión no han iniciado, lo cual está acorde a nuestra carta Gantt, ya que el Sprint 1 y 2 están reservados para la arquitectura base y la plataforma web.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.