|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido satisfactoriamente con los hitos principales del diseño y la maquetación frontend, facilitado por el dominio del stack tecnológico de Next.js y el uso de componentes reutilizables; sin embargo, los tiempos se vieron ligeramente desafiados por la complejidad técnica al aislar estilos en el Shadow DOM de la extensión Plasmo, retrasos que pudimos compensar con una buena priorización en Jira.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades técnicas y los desajustes temporales se han abordado mediante investigación focalizada en documentación oficial, depuración constante y refactorización limpia del código, planeando mantener un margen de holgura mayor en el cronograma y realizar pruebas unitarias continuas en los próximos módulos para prevenir nuevos bloqueos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo de forma muy positiva debido al estándar profesional y visual logrado en la interfaz y el widget de la extensión, destacando la prolijidad en el diseño y la implementación de flujos completos de usuario, mientras que como área de mejora buscamos optimizar las revisiones de código y el control de ramas en Git antes de integrar los componentes.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud se relaciona con la transición hacia la siguiente etapa del proyecto, específicamente en cómo estructurar una capa de servicios limpia que desacople los mocks actuales de las futuras llamadas a una API real; por ello, nos gustaría consultar al docente qué patrón arquitectónico recomienda en el cliente para gestionar esta integración de forma eficiente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución actual de responsabilidades basada en el desarrollo frontend, la maquetación y la configuración técnica ha operado con total eficiencia y equilibrio, por lo que no consideramos necesario realizar cambios estructurales en los roles, manteniendo la misma asignación colaborativa para las tareas pendientes del backlog.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo se evalúa como excelente gracias a la fluida comunicación y la sólida complementariedad de habilidades técnicas, destacando el compromiso conjunto para resolver errores de compilación, aunque reconocemos que podríamos mejorar los tiempos de revisión cruzada de código para asegurar una calidad todavía mayor en el repositorio.